Климентьев Роман Евгеньевич

Студент группы: 516

Проект: NoteApp

Дата составления: 02.10.2020

**Ретроспектива**

* Задача была выполнена в полном объёме, согласно ТЗ;
* Задача была выполнена точно в срок, оговоренный на этапе составления технического задания. При переводе в человеко-часы, на каждую лабораторную было потрачено:

1. Развертка внутренней инфраструктуры разработки: 2 человеко-часа

1.1 Изучение материала: 1 человеко-час

1.2 Создание репозитория: 1 человеко-час

2. Разработка бизнес-логики приложения: 8 человеко-часа

2.1. Изучение материала: 1 человеко-час

2.2. Написание кода: 7 человеко-часа

3.Разработка пользовательского интерфейса: 7 человеко-часа

3.1 Изучение материала: 1 человеко-час

3.2 Верстка: 6 человеко-часа

4. Юнит тестирование: 7 человеко-часа

4.1 Изучение материала: 1 человеко-час

4.2 Написание кода: 6 человеко-часа

5. Функционально расширение и релиз проекта: 9 человеко-часа

5.1 Изучения материала: 1 человеко-час

5.2 Написание кода: 8 человеко-часа

6.Составление проектной документации: 3 человеко-часа

Правки и дополнения – 3 человеко-часа

Примерное время, потраченное на 6 лабораторных работ: 36 ч + 3ч (отчеты) ~ 39ч

* ТЗ было написано в достаточном для реализации объёме. Ошибок в ТЗ найдено не было.
* Затруднений при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм найдено не было.
* Технических проблем со средой разработки или системой версионного контроля в процессе работы не возникало.
* В результате выполнения данной работы были приобретены навыки разработки приложений под платформу Windows, так же полезным опытом была работа с NUnit.